| # Fecha | # 07/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Catalina Aguilar | Estudiante | Si |
| Fernando Pavez | Estudiante | SI |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Épica 1: Gestión Academica (Desarrollo de BD, autenticación y registro de notas/asistencia) | 4 Semanas (S5-S8) | Video |
| Épica 2: Muro Interactivo (Creación del muro de anuncios filtrado por curso). | 2 Semanas (S8-S10) | Video |

# Observaciones al avance

Avance revisado por el docente en la reunión del miércoles 07-10-2026. Se valida que las actividades comprometidas se encuentran completadas hasta la semana de la revisión. A solicitud del docente, la evidencia de cumplimiento de las Épicas 1 y 2 se presenta en formato de video.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |