DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Sala Abierta

Revisión: 01

06/10/2026

Product Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

5	Backlog	5

5.1	Historias con su peso relativo	5

5.2	Backlog priorizado	5

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-10-2026 | 01 | Fernando Pavez, Catalina Aguilar | Creación del Product Backlog de SalaAbierta (10 historias de usuario). |

Documento validado por las partes en fecha: 07-10-2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Fernando Pavez | Líder de Proyecto / Desarrollador Backend y Datos |
| Catalina Aguilar | Arquitecta de Software / Desarrolladora Frontend Móvil |

# Historias de Usuario

## Historia 001 - Inicio de sesión por rol

### Definición

Como usuario del colegio (Profesor, Apoderado o Administrador) quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol.

### Criterios de Aceptación

- La aplicación valida las credenciales y entrega una sesión con vigencia limitada.

- Con credenciales incorrectas se rechaza el acceso y se informa el error.

- El menú principal muestra opciones distintas para Profesor, Apoderado y Administrador.

- Las solicitudes a la API sin sesión válida son rechazadas.

## Historia 002 - Registro de asistencia del curso

### Definición

Como Profesor quiero registrar la asistencia diaria de mi curso de forma masiva para mantener un historial de asistencia actualizado.

### Criterios de Aceptación

- El profesor solo puede seleccionar los cursos que tiene asignados.

- Cada estudiante se marca como presente, ausente, atrasado o justificado.

- La asistencia de todo el curso se guarda en una sola operación y puede corregirse volviendo a guardar la misma fecha.

- El cambio queda registrado en el log de auditoría.

## Historia 003 - Registro y edición de calificaciones

### Definición

Como Profesor quiero registrar y editar las calificaciones de mis estudiantes para mantener un historial evaluativo centralizado.

### Criterios de Aceptación

- Se permite ingresar y editar notas en escala de 1,0 a 7,0 con asignatura, descripción y fecha.

- Los datos inválidos (nota fuera de rango o campos vacíos) son rechazados.

- Toda creación o edición queda en el log de auditoría con el valor anterior y el nuevo.

- Solo el rol Profesor puede modificar calificaciones.

## Historia 004 - Registro de anotaciones conductuales

### Definición

Como Profesor quiero registrar anotaciones positivas, negativas u observaciones de un estudiante para dejar constancia de su conducta y desempeño.

### Criterios de Aceptación

- La anotación tiene un tipo (positiva, negativa u observación), un texto y una fecha.

- Solo se puede anotar a estudiantes de los cursos del profesor.

- Cada anotación queda registrada en el log de auditoría.

- La anotación queda visible de inmediato para el apoderado del estudiante.

## Historia 005 - Consulta del registro de auditoría

### Definición

Como Administrador quiero consultar el registro de auditoría para verificar quién modificó información sensible y cuándo.

### Criterios de Aceptación

- Cada registro indica usuario, acción, tabla, registro afectado, datos anteriores y posteriores, y fecha.

- Solo el rol Administrador puede consultar el log; los demás roles reciben un error de permisos.

- Los registros no pueden ser modificados desde la aplicación.

## Historia 006 - Consulta del avance del pupilo

### Definición

Como Apoderado quiero visualizar las notas, la asistencia y las anotaciones de mi pupilo para involucrarme activamente en su proceso educativo.

### Criterios de Aceptación

- El apoderado ve únicamente la información de sus propios pupilos (filtro de seguridad).

- Si tiene más de un pupilo, puede elegir cuál consultar.

- El intento de consultar a un estudiante ajeno es rechazado con error de permisos.

- La información es de solo lectura.

## Historia 007 - Publicación de anuncios en el muro

### Definición

Como Profesor quiero publicar anuncios en el muro de mi curso para comunicar información y solicitudes a los apoderados.

### Criterios de Aceptación

- El profesor publica un anuncio con título y contenido solo en los cursos que tiene asignados.

- El anuncio queda visible para los apoderados de los estudiantes del curso.

- La publicación queda registrada en el log de auditoría.

## Historia 008 - Interacción con anuncios del muro

### Definición

Como Apoderado quiero confirmar la recepción de un anuncio y comentarlo para mantener una comunicación bidireccional con el profesor.

### Criterios de Aceptación

- El apoderado puede confirmar la recepción de un anuncio y el profesor puede ver quién lo confirmó.

- El apoderado y el profesor pueden agregar comentarios a un anuncio.

- Un apoderado solo accede a los anuncios del curso de sus pupilos.

## Historia 009 - Agente IA conversacional

### Definición

Como Administrador quiero proveer un agente de IA conversacional para que los apoderados, en especial los poco familiarizados con la tecnología, resuelvan sus dudas en lenguaje natural.

### Criterios de Aceptación

- El agente procesa consultas en lenguaje natural y orienta al usuario.

- Las respuestas se basan únicamente en la información que el usuario tiene permitido ver.

- El agente responde en un tiempo razonable y en un lenguaje simple.

## Historia 010 - Alertas tempranas de rendimiento

### Definición

Como Profesor quiero recibir alertas tempranas ante la baja de calificaciones o de asistencia de un estudiante para intervenir oportunamente.

### Criterios de Aceptación

- Se genera una alerta cuando el promedio o la asistencia de un estudiante baja de un umbral definido.

- La alerta se muestra al profesor del curso correspondiente.

- El umbral de la alerta es configurable.

# Backlog

## Historias con su peso relativo

| Historia | Peso |
| --- | --- |
| Historia 001 - Inicio de sesión por rol | 3 PF |
| Historia 002 - Registro de asistencia del curso | 3 PF |
| Historia 003 - Registro y edición de calificaciones | 5 PF |
| Historia 004 - Registro de anotaciones conductuales | 3 PF |
| Historia 005 - Consulta del registro de auditoría | 2 PF |
| Historia 006 - Consulta del avance del pupilo | 3 PF |
| Historia 007 - Publicación de anuncios en el muro | 3 PF |
| Historia 008 - Interacción con anuncios del muro | 2 PF |
| Historia 009 - Agente IA conversacional | 8 PF |
| Historia 010 - Alertas tempranas de rendimiento | 5 PF |

## Backlog priorizado

| Historia | Sprint |
| --- | --- |
| Historia 001 - Inicio de sesión por rol | 1 |
| Historia 002 - Registro de asistencia del curso | 1 |
| Historia 003 - Registro y edición de calificaciones | 2 |
| Historia 004 - Registro de anotaciones conductuales | 3 |
| Historia 005 - Consulta del registro de auditoría | 3 |
| Historia 006 - Consulta del avance del pupilo | 4 |
| Historia 007 - Publicación de anuncios en el muro | 5 |
| Historia 008 - Interacción con anuncios del muro | 6 |
| Historia 009 - Agente IA conversacional | 7 - 8 |
| Historia 010 - Alertas tempranas de rendimiento | 9 |